## Slide 1: OPTIMIZACIÓN DE GENERACIÓN ENERGÉTICA EN SALTOS DE AGUA TURBINADOS UTILIZANDO MACHINE LEARNING
Alberto Fernández Sánchez
Sofía Flores García
Meryem Ezzekraoui Ezzekraoui
Adrián Canosa Pérez
Guillermo José Cobelo García

## Slide 2: ¿Quiénes somos?
Somos una empresa de ingeniería de software que desarrolla soluciones software con inteligencia artificial.
El equipo se conforma por:
Jefe de Proyecto: Alberto Fernández Sánchez
Tres desarrolladores front-end: Sofía Flores García, Alberto Fernández Sánchez y Guillermo Cobelo García.
Tres desarrolladores back-end: Meryem Ezzekaoui Ezzekaoui, Adrián Canosa Pérez, Guillermo Cobelo García.
Bases de datos: Meryem Ezzekaoui Ezzekaoui, Adrián Canosa Pérez
Departamento de Seguridad: Sofía Flores García, Meryem Ezzekaoui Ezzekaoui

## Slide 3: Nuestro cliente
Nuestro proyecto se encuentra enfocado a un sector empresarial dedicado al desarrollo energético basado en saltos de agua, por lo que nuestros clientes serán empresas que posean saltos de agua turbinados o susceptibles de turbinar.
Estos son algunos de nuestros principales clientes potenciales:
EMAFESA
EMALCSA
GESTAGUA
VIAQUA
ALUMINIOS CORTIZO
XUNTA DE GALICIA

## Slide 4: Nuestro cliente
Por otro lado tenemos nuestro cliente objetivo: Mancomunidad do Salnés. Se trata de un proyecto acordado por una serie de ayuntamientos de Galicia, más concretamente de la provincia de Pontevedra, el cual tiene por finalidad la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de bombeo de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable).

## Slide 5: JIRA
Aquí incluimos las capturas de Jira referente a un sprint de cómo hemos organizado el equipo para realizar el presente plan de proyecto.

## Slide 6: Acta de constitución del proyecto

## Slide 7: Documentación de Requisitos del proyecto

## Slide 8: EDT

## Slide 9: INTERESADOS Y COMUNICACIONES
Incluimos la tabla de interesados y comunicaciones

## Slide 10: DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO
Capturas del Diagrama de Gantt

## Slide 11: RECURSOS
Captura de la hoja de recursos de project

## Slide 12: ADQUISICIONES EXTERNAS

## Slide 13: Fecha de inicio y fin del proyecto
El proyecto empieza el día 26/10/22 y termina el día 20/01/23, es una duración de 3 meses donde contemplamos un retraso de hasta 3 meses si los datos no son lo suficientemente variable, el cual no supone un aumento en los costes.
El proyecto no tiene una duración realista ya que es una suposición muy optimista.

## Slide 14: PRESUPUESTO
PERFIL | SALARIO BRUTO ANUAL | COSTE
Desarrollador Junior | 20.000 € | 11,11 €/h
Desarrollador Senior | 25.000 € | 13,89 €/h
Analista junior | 27.000 € | 15 €/h
Analista Senior | 32.000 € | 17,78 €/h
Jefe de Proyecto | 40.000 € | 22,22 €/h
Ingeniero Industrial Externo | 45.000 € | 25 €/h
Servidor AWS | 6.587,79 € | 548,98 €/mes
PRESUPUESTO FINAL: 250.000 € (mirarlo bien)

## Slide 15: RIESGOS DEL PROYECTO
Matriz de riesgos realizada en prácticas

## Slide 16: CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS